Nota di sviluppo — App gestionale Igea Club

Riepilogo delle indicazioni emerse dal colloquio con il cliente

Ambito: piscina, bar e ristorazione   ·   Data: 13 luglio 2026   ·   Base: verifica del gestionale attuale

La presente nota riepiloga in forma organica le indicazioni raccolte dal colloquio con il cliente sul gestionale Igea Club. Gli appunti, di natura mista, sono stati raggruppati per categoria e confrontati con lo stato attuale dell'applicazione, così da distinguere ciò che è già disponibile da ciò che richiede un adeguamento, un nuovo sviluppo o una verifica esterna. Molte richieste poggiano su funzioni già presenti nel gestionale e comportano un adeguamento più che una realizzazione da zero.

Legenda dello stato attuale

GIA' PRESENTE    funzione già disponibile, eventualmente da rifinire.

DA ADEGUARE    base già presente nel gestionale, da modificare secondo la richiesta.

DA SVILUPPARE    funzione nuova, non ancora presente.

VERIFICA ESTERNA    attività di verifica costi o fattibilità, non di sviluppo.

# 1.  Tessere e anagrafica clienti

1 · Card familiare e ricerca per nominativo

La tessera non deve essere legata a una singola persona ma all'intero nucleo familiare. L'accesso alla card non deve passare obbligatoriamente dal lettore NFC: l'operatore deve poterla richiamare anche cercando il nominativo.

Stato attuale:   DA ADEGUARE    Oggi la card è nominale e collegata a un solo cliente; ricerca per nome e codice NFC sono già previsti. Va estesa la tessera al nucleo familiare e reso l'NFC facoltativo.

# 2.  Gestione piscina e lettini

3 · Gestione piscina in 3 fasi

Semplificare il ciclo di gestione dei posti a sole tre fasi: Libero, Riservato, Pagato.

Stato attuale:   DA ADEGUARE    Attualmente i posti prevedono sei stati (disponibile, prenotato, occupato, manutenzione, bloccato, liberato) e le prenotazioni ulteriori stati. Da ricondurre al modello a 3 fasi.

6 · Aree di gestione dei lettini

Prevedere più aree distinte per la disposizione dei lettini: Solarium, Ombrelloni, Corridoio, Siepe.

Stato attuale:   DA ADEGUARE    La struttura ad aree è già presente (oggi con nomi diversi: Piscina Centrale, Ombrelloni, Relax, Famiglie). Sufficiente riconfigurare le quattro aree richieste.

7 · Tariffe lettini e ombrelloni

Introdurre i costi: lettino 12 € dal lunedì al venerdì e 15 € il sabato e la domenica, ombrellone 5 €, tariffa ridotta bimbi fino a 5 anni 8 €. I prezzi devono essere modificabili in qualsiasi momento.

Stato attuale:   DA SVILUPPARE    Oggi ogni posto ha un prezzo base fisso, senza distinzione feriale/festivo né tariffa ridotta. Serve un listino tariffe gestibile in autonomia dall'operatore.

14 · “Libera tutto” dei lettini

Prevedere una funzione di liberazione massiva di tutti i lettini con un solo comando.

Stato attuale:   DA SVILUPPARE    Esiste una chiusura automatica di fine giornata che libera i singoli posti; manca il pulsante di liberazione totale immediata.

# 3.  Prenotazioni

4 · Prenotazioni a giornata intera

Escludere le mezze giornate dalle prenotazioni; ammettere il solo pomeriggio in casi eccezionali.

Stato attuale:   DA ADEGUARE    Oggi sono previsti tre slot (mattina, pomeriggio, intera giornata). Da rimuovere la mattina e mantenere il pomeriggio come eccezione.

17 · Prenotazione dell'ospite non registrato

Consentire al cliente di prenotare la piscina anche senza essere registrato.

Stato attuale:   DA SVILUPPARE    Attualmente tutte le funzioni richiedono l'accesso di un operatore. Serve una pagina pubblica di prenotazione per ospiti.

# 4.  Bar e ristorazione

2 · Foto d'esempio dei prodotti

Prevedere, dove possibile, una foto d'esempio per i prodotti di bar e ristorante.

Stato attuale:   DA SVILUPPARE    I prodotti non hanno oggi un'immagine associata (la gestione foto è presente solo nell'anagrafica cliente). Da aggiungere il campo immagine e la sua visualizzazione.

# 5.  Cassa e integrazione fiscale

12 · Collegamento alla cassa fiscale Emotiq

Collegare l'app al registratore telematico modello Emotiq (Provv. n. 199684 del 04/09/2018 – Reg. telematico 9AIN2030021).

Stato attuale:   DA SVILUPPARE    Nessuna integrazione fiscale presente: i pagamenti sono registrati solo internamente. Da verificare protocollo/SDK del modello e sviluppare l'invio dei documenti commerciali.

15 · Doppio tasto in cassa

Prevedere in cassa un doppio pulsante di registrazione: “registra OK” e “non OK”.

Stato attuale:   DA SVILUPPARE    La registrazione del pagamento è oggi unica. Da introdurre il doppio esito, tipicamente legato alla conferma della cassa fiscale.

# 6.  Reportistica

8 · Report con filtri per reparto

Report più completi, con filtri dedicati per piscina, bar e ristorante.

Stato attuale:   DA ADEGUARE    I report mostrano già la suddivisione per reparto con grafici (bar, ristorante, reception, cassa). Da aggiungere i filtri dedicati e la voce di incasso “piscina”.

# 7.  Esperienza d'uso e profili utente

11 · App più semplice e diretta

Rendere l'app il più semplice e diretta possibile nell'uso quotidiano.

Stato attuale:   DA ADEGUARE    Obiettivo trasversale di esperienza d'uso, da applicare a tutte le sezioni nel corso degli interventi.

18 · Multi-utente per ruolo

Prevedere una gestione multi-utente con sezioni diverse in base al profilo, dall'amministratore ai gestori.

Stato attuale:   DA ADEGUARE    I ruoli sono già presenti (admin, reception, bar, ristorazione, cassa) con permessi per sezione. Da rifinire i profili e introdurre il livello “gestore”.

# 8.  Infrastruttura, web e dati

9 · Sottodominio app.igeaclub.it

Pubblicare l'applicazione sul sottodominio app.igeaclub.it.

Stato attuale:   DA SVILUPPARE    Attività di configurazione DNS e hosting, propedeutica alla messa online; non richiede sviluppo applicativo.

10 · Fattibilità del sito web

Verificare la fattibilità di un sito web dedicato.

Stato attuale:   VERIFICA ESTERNA    Esistono già una presentazione HTML e una cartella di redesign; da definire portata, contenuti e obiettivi del sito vetrina.

16 · Backup automatico a mezzanotte

Prevedere un backup automatico dei dati registrati a mezzanotte.

Stato attuale:   DA SVILUPPARE    Sono presenti la chiusura giornaliera con snapshot e un checkout automatico serale; manca un backup pianificato a mezzanotte.

# 9.  Verifiche costi e hardware

12b · Costo dei braccialetti

Verificare il costo dei braccialetti (identificativi NFC per l'accesso).

Stato attuale:   VERIFICA ESTERNA    Attività di preventivo, propedeutica alla scelta hardware.

13 · Costo tablet ricondizionato 15″

Verificare il costo di un tablet ricondizionato da 15 pollici per la postazione.

Stato attuale:   VERIFICA ESTERNA    Attività di preventivo per la postazione operatore.

# Quadro di sintesi

| Rif. | Richiesta | Categoria | Stato |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Card familiare e ricerca per nominativo | Tessere e anagrafica | Da adeguare |
| 2 | Foto d'esempio prodotti bar / ristorante | Bar e ristorazione | Da sviluppare |
| 3 | Gestione piscina in 3 fasi (Libero/Riservato/Pagato) | Piscina e lettini | Da adeguare |
| 4 | Prenotazioni a giornata intera (no mezze giornate) | Prenotazioni | Da adeguare |
| 6 | Aree lettini: Solarium, Ombrelloni, Corridoio, Siepe | Piscina e lettini | Da adeguare |
| 7 | Tariffe lettini/ombrelloni + ridotto bimbi, modificabili | Piscina e lettini | Da sviluppare |
| 8 | Report con filtri piscina / bar / ristorante | Reportistica | Da adeguare |
| 9 | Sottodominio app.igeaclub.it | Infrastruttura e web | Da sviluppare |
| 10 | Fattibilità sito web | Infrastruttura e web | Verifica esterna |
| 11 | App più semplice e diretta | Esperienza e profili | Da adeguare |
| 12 | Collegamento cassa fiscale Emotiq | Cassa e fiscale | Da sviluppare |
| 12b | Costo braccialetti NFC | Verifiche costi / hardware | Verifica esterna |
| 13 | Costo tablet ricondizionato 15" | Verifiche costi / hardware | Verifica esterna |
| 14 | "Libera tutto" dei lettini | Piscina e lettini | Da sviluppare |
| 15 | Doppio tasto cassa (OK / non OK) | Cassa e fiscale | Da sviluppare |
| 16 | Backup automatico a mezzanotte | Infrastruttura e web | Da sviluppare |
| 17 | Prenotazione ospite non registrato | Prenotazioni | Da sviluppare |
| 18 | Multi-utente per ruolo (admin -> gestori) | Esperienza e profili | Da adeguare |

Totale: 18 indicazioni  —  7 da adeguare · 8 da sviluppare · 3 verifiche esterne.

Nota sulla numerazione

Negli appunti originali il punto 5 non è presente e il numero 12 è ripetuto (cassa Emotiq e costo braccialetti): in questa nota i due elementi sono distinti come 12 e 12b. Tutte le 18 indicazioni raccolte sono comunque riportate.

Su richiesta, questo quadro può essere trasformato in un piano di lavoro con priorità, tempistiche e stime.